Aan de omwonenden van het KPN gebouw Filips van Almondestraat 15

Datum: 19 december 2023.

Kenmerk: GPS-KPN

Behandeld: door Stefan Sanders en Pim Kaufman

Betreft:  Informatie voortgang herontwikkeling KPN centrale Filips van Almondestraat.

Onderwerp: bouwupdate

Geachte heer, mevrouw,

Via deze nieuwe bewonersbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de herontwikkeling van de KPN-centrale. Onze laatste update dateert van 14 september jongstleden.

Deze week worden de laatste kozijnen geplaatst, waardoor het pand volledig wind- en waterdicht zal zijn. Binnen zijn de elektriciens en loodgieters druk bezig met de installaties in de eerste woningen. Na voltooiing van deze installaties worden deze woningen gestuukt.

In het begin van het nieuwe jaar vangen de eerste werkzaamheden in de tuinen aan. We zijn verheugd te melden dat we voorlopen op ons oorspronkelijke schema en dat we verwachten dat de eerste woningen reeds gereed zijn in het voorjaar van 2024.

Binnenkort zal de verkoopsite voor het project gelanceerd worden. Indien u, of iemand in uw omgeving, hierin interesse in heeft, nodigen wij u uit om over enkele weken een bezoek te brengen aan [www.decentrale.amsterdam](http://www.decentrale.amsterdam/).

Wij wensen u allen alvast hele prettige feestdagen en een gezond 2024!

Met vriendelijke groet,

Stefan Sanders en Pim Kaufman

GPS Vastgoed BV