Aan de omwonenden van het KPN gebouw Filips van Almondestraat 15

Datum: 7 maart 2024.

Kenmerk: GPS-KPN

Behandeld: door Stefan Sanders en Pim Kaufman

Betreft:  Informatie voortgang herontwikkeling KPN centrale Filips van Almondestraat.

Onderwerp: bouwupdate

Geachte heer, mevrouw,

Via deze nieuwe bewonersbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de herontwikkeling van de KPN-centrale. Onze laatste update dateert van 19 december jongstleden.

De eerste woningen zijn inmiddels volledig gesloten: alle wanden zijn dicht, het installatiewerk is klaar en het stukadoorswerk is opgestart. Hoewel de werkzaamheden in de tuin iets zijn verschoven in het schema, zijn de eerste bomen al geplant zodat deze voldoende kunnen wortelen voor de zomer.

In week 12 (18 maart) zal er gedurende een aantal dagen een grote hijskraan worden ingezet vanuit de Lodeijk Boisotstraat. Met behulp van deze kraan zal de glazen lichtstraat worden geïnstalleerd. Gedurende de vier weken hierna zal de lichtstraat afgemonteerd worden en zult u extra activiteit op het dak waarnemen.

De verkoopsite voor het project is inmiddels gelanceerd. Indien u, of iemand in uw omgeving, hierin interesse in heeft, nodigen wij u uit een bezoek te brengen aan [www.decentrale.amsterdam](http://www.decentrale.amsterdam/).

Met vriendelijke groet,

Stefan Sanders en Pim Kaufman

GPS Vastgoed BV