Aan de omwonenden van het KPN gebouw Filips van Almondestraat 15

Datum: 13 september 2024.

Kenmerk: GPS-KPN

Behandeld: door Stefan Sanders en Pim Kaufman

Betreft:  Informatie voortgang herontwikkeling KPN centrale Filips van Almondestraat.

Onderwerp: bouwupdate

Geachte heer, mevrouw,

Via deze nieuwe bewonersbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de herontwikkeling van de KPN-centrale. Onze laatste update dateert van 13 juni jongstleden.

De bouw nadert zijn eindfase. De negen woningen in de vleugel aan de zijde van de Witte de Withstraat worden de komende twee weken opgeleverd. De laatste handeling is het plaatsen van de gietvloeren en deze zijn voor een aantal woningen inmiddels gereed.

De gereedkomst van de woningen in de vleugel aan de Admiralengracht zijde zal nog een paar maanden op zich laten wachten. Buiten is ondertussen aangevangen met de realisatie van de resterende tuinen. Als een gevolg hiervan kan er nog slechts beperkt geparkeerd worden op het binnenterrein.

Per eind september zullen de eerste woningen via de website decentrale.amsterdam en Funda.nl te koop worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,

Stefan Sanders en Pim Kaufman

GPS Vastgoed BV